11112025- Modelos ejemplos

proyecto biblioteca

## MODELO CASCADA

FASE 1: REQUISITOS (1 mes)

- Documento : un sistema debe permitir préstamos, devolución y catálogo.

- Aprobado por el cliente.

FASE 2: DISEÑAR (1 mes)

- Base de datos: tabla libros, usuario, préstamo

- Diseño de Interfaz: pantallas definidas

FASE 3: Implementación (2 meses)

- Código completo del sistema

- Base de datos implementada

FASE 4: PRUEBAS (1 mes)

- Pruebas integrales de todo el sistema

FASE 5: ENTREGA AL CLIENTE

- Sistema completo instalado

## MODELO ITERATIVO - BIBLIOTECA

ITERACIÓN 1 (2 Semanas)

- Catálogo básico de libros

- Búsqueda simple

ITERACIÓN 2 (2 SEMANAS)

- Registro usuarios

- Perfil básico

ITERACIÓN 3 (2 SEMANAS)

- Sistema de préstamos

- Devoluciones

ITERACIÓN 4 (2 SEMANAS)

- Reportes y estadísticas

- Mejora de interfaz

## MODELO INCREMENTAL (MÓDULOS ENTREGABLES) – BIBLIOTECA

INCREMENTO 1: MÓDULO CATÁLOGO

- Buscar libros

- Ver disponibilidad

INCREMENTO 2: MÓDULO USUARIOS

- Registro usuarios

- Historial de préstamos

INCREMENTO 3: MÓDULO PRÉSTAMOS

- Realizar préstamos

- Devoluciones

- Penalización

INCREMENTO 4: MÓDULO DE ADMINISTRACIÓN

- Reportes

- Configuración

## MODELO EN V

DESARROLLO 🡪 PRUEBAS

Requisitos    🡪             Pruebas de aceptación

Diseño del sistema 🡪 Pruebas del sistema

Diseño detallado🡪     Pruebas de integración

Codificación  🡪            Pruebas unitarias

## MODELO DE COMPONENTES

COMPONENTE 1: Motor de búsqueda (comprado)

- Integración con el sistema existente

COMPONENTE 2: Sistema de autenticación (re-utilizado)

- Login de otro proyecto

COMPONENTE 3: Generador de Reportes (open source)

- PErsonalizamos para la biblioteca

ENSAMBLAJE: Conectar componentes + diseño de interfaces

## RAD DESARROLLO RÁPIDO

SEMANA 1: Workshop con bibliotecarios

- Definir requisitos clave

- Prototipo en papel (online)

SEMANA 2-3: Desarrollo con herramientas RAD

- Base de datos rápida

- Interfaces pre-construidas

SEMANA 4: Pruebas con usuarios reales

- Feedback inmediato

- Ajustes rápidos

ENTREGA: Sistema funcional en 30 días

## MÉTODO ÁGIL (SCRUM)

Sprint 1 (2 semanas)

- User Story:  “Como usuario quiero buscar libros por título”

- Task: Desarrollar búsqueda -> Test -> Desplegar

Sprint 2 (2 semanas)

- User Story: “Como bibliotecario, quiero registrar préstamos”

- Task: Formulario préstamo -> Validaciones -> Integrar

Reuniones diarias: ¿Qué hice ayer?, ¿Qué haré hoy?, ¿Qué impedimentos tengo?